- ИНФОРМАЦИЯ

об итогах проведения проверки по выполнению и реализации  в 2012 году на территории г. Мурманска  программных мероприятий  ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2015 годы

(в части приобретения  и установки спортивных площадок и их эффективного использования)

г. Мурманск	                                                                                                             17 января 2013 года

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2015 годы с целью определения  объема  выполненных программных мероприятий в 2012 году на территории г. Мурманска членами комиссии Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области в составе заместителя председателя - Марковиной Н.П., начальника отдела организационно-аналитической работы  - Афанасьева Г.М., совместно с заместителем председателя комитета по образования г. Мурманска Андриановым В.Г.,  проведена работа по проверке  общего состояния плоскостных спортивных сооружений (хоккейных кортов), установленных в 2012 году, подготовке их к эксплуатации в зимний период (освещение, заливка и подготовка льда), проведения организационных мероприятий  и планирования по эффективному использованию спортивных площадок с целью  создания условий  для активных занятий физической культурой и спортом в рамках учебного процесса и сводного посещения населением спортивных объектов по месту жительства.

Шесть спортивных площадок (хоккейные корты), установленные в 2012 году в г. Мурманске, находятся на территории следующих  образовательных учебных заведений:

- СОШ № 21  -  Крупской д. 36;

- ММЛ - пр. Ледокольный д.23;

- СОШ № 28 -ул. Чехова д.11;

- СОШ № 1 - ул. Буркова д.31;

- СОШ № 49 - ул. Скальная д.12;

- СОШ № 26 - ул. Морозова д.3 А;

В ходе проверки были сделаны следующие выводы:

- Спортивные площадки по вышеуказанным адресам установлены без видимых дефектов.

- Выявлены проблемы с  осуществлением  подготовки к использованию и обслуживанию  хоккейных кортов  в виду отсутствия  штатных единиц в учреждениях, а также  отсутствием  достаточного количества  специалистов  в г. Мурманске, имеющих специальную  техническую подготовку и опыт работы по  обслуживанию  площадок с ледовым покрытием, способных осуществлять   данные работы по гражданско-правовому договору.

- В настоящее время  функционирует только одна площадка, расположенная  на базе СОШ № 21, которая обслуживается и используется в настоящее время  ДЮСШ № 9 (хоккей), организован также свободный  доступ населения для посещения площадки (катание на коньках).

- На  5 площадках  продолжаются работы  по уплотнению снежного покрова и подготовке  к заливке.  Работы ведутся собственными силами сотрудников образовательных учреждений с привлечением представителей заинтересованного населения по месту жительства (родители, лица, ведущие  активный спортивный образ жизни).

- 2- из общего числа площадок (СОШ № 21, ММЛ) имеют недостаточное освещение.

- ММЛ – работы  по установке  дополнительных прожекторов на здании,  ведутся в плановом режиме;

- СОШ № 21 – работы по установке мачт освещения планируются при  наличии финансовых  средств муниципалитета.

- Всеми  учебными заведениями,  в настоящий период времени,   осуществляется   подготовительный этап  работы по планированию эффективного использования  установленных спортивных  сооружений  с целью  организации учебного процесса  и дополнительных  занятий по физическому воспитанию  на открытом воздухе,  создания  условий  для   активного досуга населения по месту жительства, направленных на  формирование здорового образа жизни и  оздоровление населения в целом.

По результатам проверки  рекомендовано:

Комитету по образованию г. Мурманска:

-  с целью  обеспечения безопасности  проведения учебных и  внеурочных  занятий по физической культуре  на  ледовых площадках,  а также  часов  свободного катания населения по месту жительства, профилактики и предотвращения травматизма,  рассмотреть  вопрос о возможности установки информационных щитов по правилам посещения и поведения на  спортивных площадках с ледовым покрытием, принять меры по решению  вопросов, связанных  с  освещением  спортивных площадок СОШ № 1 и ММЛ;

- завершить  работы по заливке и подготовке  к использованию  хоккейных кортов до 31 января т.г.;

- разработать до 31 января т.г. план мероприятий по проведению спортивных занятий (урочной и внеурочной форм) учащихся общеобразовательных учреждений, а также мероприятий по привлечению в свободное время к занятиям физической культурой и спортом на площадке различных возрастных категорий населения;

-   направить  в адрес Комитета  по физической культуре и спорту Мурманской области  информационное письмо о принятых мерах по эффективному использованию спортивных площадок (хоккейных кортов) с  приложением  расписания проведения занятий;

- рассмотреть  вопрос о возможности создания при учебных образовательных учреждениях спортивных (или физкультурно-оздоровительных клубов), хоккейных команд учебных заведений  с  целью увеличения числа  лиц  систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  что является одним из основных показателей реализации  и исполнения  целей и задач ДЦП «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2015 годы;

- рассмотреть  возможность  введения  в штатное расписание учебных заведений, имеющих на балансе  хоккейные корты,  дополнительной единицы  по техническому обслуживанию  спортивных  площадок или организовать  обучение  имеющихся  в штате сотрудников, за которыми закреплены обязанности по обслуживанию и подготовке к зимнему сезону  хоккейного корта.

-  при подготовке выше перечисленными учебными заведениями  статистической отчетности  по  форме 1-ФК за 2013 г.  дополнительно провести сравнительный   анализ    показателей  количества занимающихся  физической культурой и спортом                           за 2012 и 2013 гг.